****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3** | Приобретение съемного пандуса | К | ТСР | 2 | По мере финансиро-вания | При поступлении финансирования, в течение месяца | Заведующий |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |
| **3.1** | **По территории объекта** |
|  | Установка скамеек, дверной ручки у калитки, таблички с информацией об ОСИ, нанесение маркировки входной двери. Установка марша пандуса, демонтаж асфальтового покрытия. | К,О,С | КР | 2 | По мере финансиро-вания | При поступлении финансирования, в течение месяца  | Зам зав по хоз части |
| **3.2** | **По входу в здание** |
|  | Установка марша пандуса, выделит дверь контрастным цветом, заменить дверную ручку на скобообразную | С, К | КР | 2 | По мере финансиро-вания | При поступлении финансирования, в течение месяца | Зам зав по хоз части |
| **3.3** | **По путям движения в здании** |
|  | Маркировка крайних ступеней, замена дверных ручек на скобообразные | К,С | КР | 2 |  | При поступлении финансирования, в течение месяца | Зам зав по хоз части |
| **3.4** | **По зоне оказания услуг** |
|  | Расширение дверного проема, замена дверных ручек | К | КР | 2 |  | При поступлении финансирования, в течение месяца | Рабочий по КОЗ |
| **3.5** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |
|  | Расширение дверного проема, установка устройства вызова персонала со шнурком, установка поручней у раковины и унитаза, креплений для костылей, нанесение контрастной разметки на путях движения к раковине и унитазу, замена дверных ручек  | К,О,У | КР | 2 | По мере финансиро-вания | При поступлении финансирования, в течение месяца | Рабочий по КОЗ |
| **3.6** | **По системе информации** |
|  | Организовать комплексную информацию от входа (пути движения внутри здания) к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Приобретение указателей, пиктограмм, табличек, оборудования для акустического оповещения на случай ЧС | С,Г,У | ТСР | 1 | По мере финансиро-вания | При поступлении финансирования, в течение месяца | Зам зав по хоз части |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| - на начало планового периода | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации\* | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| - по завершении 2-го этапа адаптации\*\* | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.